## Slide 1
虚构示例 讨论稿 1 / 10
青禾设计咨询工作室
报修登记与任务分派
第一阶段项目提案
统一报修登记、内部任务、邮件通知与操作交接。
虚构测试项目，仅供讨论；不代表已完成商业案例。
晨屿设备维护与工业服务协作有限公司
Notes: Fictional demonstration. No real customer or commercial results are claimed. 客户全称依据 S02；工作室名称依据 S16。无真实客户证言或过往成效数据，不暗示商业背书。 Source S03: source-materials/1.md Source S04: source-materials/1.md Source S01: source-materials/1.md

## Slide 2
虚构示例 讨论稿 2 / 10
青禾设计咨询工作室
先统一报修登记与任务分派
01
当前登记渠道：表单、邮件和表格。
02
客户优先目标：统一报修登记与任务分派。
03
建议：以一条完整报修记录，检查从提交到分派、通知和操作的流程。
Notes: Fictional demonstration. No real customer or commercial results are claimed. 材料未给出效率、成本或故障率数据，本提案不作量化改善承诺。第三点为依据验收条件提出的验证方式。 Source S03: source-materials/1.md Source S08: source-materials/1.md Source S10: source-materials/1.md

## Slide 3
虚构示例 讨论稿 3 / 10
青禾设计咨询工作室
第一阶段范围与明确排除项
已确认包含
一个报修表单
内部任务列表
邮件通知与操作交接
暂不包含
移动 App、短信
备件库存、自动诊断
ERP 集成
Notes: Fictional demonstration. No real customer or commercial results are claimed. 仅按已确认的一期范围提案；不增加软件采购、集成或其他功能。 Source S04: source-materials/1.md Source S05: source-materials/1.md

## Slide 4
虚构示例 讨论稿 4 / 10
青禾设计咨询工作室
四项交付，围绕同一条报修流程
交付项 | 第一阶段内容
报修表单 | 一个统一的报修表单
内部任务列表 | 查询报修记录、分派任务
邮件通知 | 分派后向负责人发送邮件
操作交接 | 按说明处理完整报修记录
Notes: Fictional demonstration. No real customer or commercial results are claimed. 交付内容由确认范围及验收条件归纳，不扩展至资产管理、自动诊断或外部系统集成。 Source S03: source-materials/1.md Source S04: source-materials/1.md Source S10: source-materials/1.md

## Slide 5
虚构示例 讨论稿 5 / 10
青禾设计咨询工作室
先跑通样本，再扩展正式流程
01 字段确认
建议：先核对客户提供的字段表，确认报修登记字段。
02 样本验证
建议：开展小范围样本流程，验证登记、分派与通知。
03 正式流程
建议：样本验收后，扩展至第一阶段范围内的正式流程。
Notes: Fictional demonstration. No real customer or commercial results are claimed. 这是我方建议的推进顺序，不是已完成工作。正式流程仍受第一阶段边界约束；不承诺任何已发生的效果。 Source S06: source-materials/1.md Source S08: source-materials/1.md Source S10: source-materials/1.md Source S04: source-materials/1.md

## Slide 6
虚构示例 讨论稿 6 / 10
青禾设计咨询工作室
三周为预计，具体日期待确认
我方预计
建议：本阶段预计三周，依次确认字段、验证样本、扩展正式流程。
收到客户的书面范围确认后，再排具体日期。
仍需确认
待确认：客户是否认可三周预计周期。
待确认：开工日与具体排期尚未确定。
Notes: Fictional demonstration. No real customer or commercial results are claimed. 三周是供应方估计，尚未获客户确认。本提案不按周分配工作量，也不虚构开工日、截止日或客户承诺。 Source S08: source-materials/1.md Source S09: source-materials/1.md Source S11: source-materials/1.md

## Slide 7
虚构示例 讨论稿 7 / 10
青禾设计咨询工作室
客户配合：两份资料、一名验收人
01
字段表：客户提供报修登记所需的字段表。
02
通知邮件样例：客户提供通知邮件样例。
03
业务验收人：客户提供一名业务验收人。
Notes: Fictional demonstration. No real customer or commercial results are claimed. 资料与人员均来自原始材料；未声称这些资料已交付或验收人已到位。 Source S06: source-materials/1.md

## Slide 8
虚构示例 讨论稿 8 / 10
青禾设计咨询工作室
验收看三项可检查的操作
检查环节 | 验收条件
提交与查询 | 提交的报修记录能查到
分派与通知 | 分派后，负责人收到邮件
操作与交接 | 操作员能按说明处理一条完整报修记录
Notes: Fictional demonstration. No real customer or commercial results are claimed. 这是材料给定的验收条件，不是实际验收结果。无授权宣传案例、客户证言或过往成效数字（S07），因此未设置案例页。 Source S10: source-materials/1.md

## Slide 9
虚构示例 讨论稿 9 / 10
青禾设计咨询工作室
项目费用与付款安排
交付项 | 费用
流程梳理 | CNY 2,000.00
表单与任务配置 | CNY 6,000.00
通知测试和交接 | CNY 2,000.00
合计 | CNY 10,000.00
人民币报价，合计含税；第三方订阅费另计。
范围确认后: CNY 5,000.00
验收后: CNY 5,000.00
Notes: Fictional demonstration. No real customer or commercial results are claimed. 报价来源是 brief.md 中的最新报价单。人民币含税总价 10,000 元；第三方订阅费另计。未建议购买任何服务。付款分别以范围确认、验收为触发条件。 Source S12: source-materials/1.md Source S14: source-materials/1.md Source S13: source-materials/1.md

## Slide 10
虚构示例 讨论稿 10 / 10
青禾设计咨询工作室
下一步：书面确认第一阶段范围
收到客户的书面范围确认后，再安排具体日期。
建议：一并确认三周预计周期，并准备字段表、邮件样例和业务验收人。
晨屿设备维护与工业服务协作有限公司
Notes: Fictional demonstration. No real customer or commercial results are claimed. 仅提出讨论下一步，不表示客户已确认、双方已签约或已经授权发送提案。 Source S11: source-materials/1.md Source S06: source-materials/1.md Source S09: source-materials/1.md